营业收费及分区计量管理系统升级改造项目
公开谈判采购文件
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单位:舟山市自来水有限公司

日期：二0二五年十一月
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第一章  谈判函
因生产经营需要，就营业收费及分区计量管理系统升级改造项目进行公开谈判采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购，现作如下要求：
采购项目名称

营业收费及分区计量管理系统升级改造项目
采购方式

公开谈判
采购项目内容

采购范围：营业收费及分区计量管理系统升级改造。在现有标准版系统基础上，针对实际业务中的定制化需求，对营业收费、网上营业厅及报装等核心业务应用进行升级改造，构建一个协同高效、服务便捷的现代化营业业务体系。该改造系统包含了营业收费系统、网厅、报装系统、智慧水务掌上应用、DMA漏损系统的功能新增、改造。
技术要求详见第四章

服务期限：

合同签订之日起20天内完成系统上线及初验，进入试运行。试运行期1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目终验。终验合格后进入运维质保期，质保期为竣工验收合格后起一年。

验收方法和标准：

1.我公司通过验收测试判断整体系统及各子系统的各技术参数是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。
2.项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：

1）需求规格说明书、项目实施确认书、详细设计、数据库设计、接口说明等；

2）维护手册；

3）使用操作手册；

4）项目验收报告。

服务要求：

1.在项目实施及质保期间内提供免费的7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向乙方电话报修，要求乙方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理；

2.在项目实施及质保期间内，对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务；

3.质保期：自项目终验之日起，提供为期12个月免费质保。
公告时间

自本公告发布之日起5个日历日
五、获取谈判文件时间、方式

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取谈判文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为总价包干采购，本项目暂估总价控制价或最高限价为：17.6万元（含税、含系统调试、含差旅），包括本项目实施有关的所有费用，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体投标；

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。
6.项目班子全体人员均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。

7.项目负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话。

8.技术要求中的实质性要求不得出现负偏离。
八、首次响应提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年11月27日15时45分
2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。
（一）、封面

（二）、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（三）、响应函

（四）、诚信承诺书

（五）、资格审查资料
（六）、谈判通知书要求响应人提交的其他材料
（七）、商务条款偏离表

（八）、技术条款偏离表
（九）、报价单
（十）、最终报价单
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本谈判文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至gundamx20a@126.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
开标时间：2025年11月27日15时45分
开标地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
谈判时间：日期同开标日期，具体时间以采购人现场通知为准
谈判地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室
八、最后报价的提交

提交时间：待谈判后另行通知（一般为谈判结束后半小时内）
提交地点：同首次响应文件递交地点。

提交内容：最终报价单，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决
九、联系方式
采购人联系地址： 舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号
联系人：丁清源              联系电话：18957221023 

第二章  谈判须知及谈判须知前附表

一、谈判须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	营业收费及分区计量管理系统升级改造项目

	2
	2.1
	项目地点
	公司中心机房

	3
	2.1
	项目规模
	营业收费及分区计量管理系统升级改造

	4
	2.1
	承包方式
	总价包干

	5
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	6
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	7
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	8
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	9
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	10
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	11
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：17.6万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过谈判方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	12
	14.1
	响应有效期
	为: 60 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	15.1
	投标保证金
	/

	14
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	15
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	16
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	17
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	18
	20.1
	首次响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年11月27日15时45分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	25.1
	开标
	地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
时间：2025年11月27日15时45分

	20
	26.9
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评估法，内容详见响应须知26.9条

	21
	31.1
	履约保证金
	/

	22
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

	23
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、谈判通知书

8、谈判通知书的组成

9、谈判通知书的澄清、修改和补充

（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回

23、保密

24、偏离
（五） 、开标和谈判
25、开标

26、谈判
27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2 “响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过谈判方式选定成交人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第6项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第7项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第8项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第9项。
5.2项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第14项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）谈判文件组成
8、谈判文件组成：
8.1谈判文件包括下列内容：
第一章 谈判函
第二章 谈判须知及谈判须知前附表
第三章 合同条款和合同文件格式
第四章 技术标准及要求

第五章 评标办法及标准

第六章 响应文件格式

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为谈判通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取谈判通知书后，应认真审阅谈判通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按谈判通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对谈判通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据谈判通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、谈判通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在谈判响应截至时间前，对谈判通知书的澄清或修改内容，均为谈判通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5企业资信及项目管理机构配备

营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/执业许可证等证明文件等（三选一）；

企业、项目联系人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（3）2024年年度资产负债表、利润表。

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（7）项目成员表：均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。
（8）项目负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话。
（9）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（10）技术要求中的实质性要求不得出现负偏离。

11.1.6谈判通知书要求响应人提交的其他材料

（1）第四章中技术标准及要求的证明资料

（2）企业业绩
（3）建设、实施、培训方案及质保服务方案 

（4）体系证书复印件
11.1.7 商务条款偏离表

11.1.8 技术条款偏离表
11.1.9 报价单

11.1.10 最终报价单
12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用谈判通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第11项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第20项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准。
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1本项目无响应保证金
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 16 项。
17.2响应文件封面、响应函及谈判通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第17项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第18项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照谈判通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为谈判所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目谈判的雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和谈判
25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第19项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按谈判通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）开标会议结束。

26、谈判
26.1 组建谈判小组

本项目谈判小组由采购人代表和相关专业专家共3人组成。 

26.2 谈判程序

26.2.1 资格审查基本要求

详见11.1.5
26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、谈判小组对响应文件进行资格审查。
26.4、谈判小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足谈判文件的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向谈判小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

26.5、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容 的，谈判小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。

26.6、资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由，对通过资格审查的响应人按响应文件提交的时间先后顺序组织谈判，从通过资格审查的响应人中按提交响应文件最晚的响应人首先开始谈判。
26.7、谈判内容及过程
谈判小组对响应人的商务技术部分进行打分，评审办法详见第五章，谈判小组分别与每个资格审查通过的响应人就成交价、技术和服务等认为需要谈判的内容进行至少一轮谈判。

26.8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内提交最后一次不得更改的最终报价。按最终提交的报价进行综合评分后按评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。如相同最高分存在多家响应人相同情况的，再次通过谈判形式确定顺序。谈判后报价高于前一轮报价的应予否决。
26.9、谈判小组按照本须知26.7款和26.8款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行成交结果公告程序，原则上以排名第一的成交候选人为成交人。

26.10、响应异常处理原则
（1）公开谈判采购，递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商只有1家时，由谈判小组根据潜在供应商资质资格、业绩、以往履约表现等综合论证是否可转为与其直接采购，并编写评审报告。如需重新采购，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

（2）邀请谈判采购，递交响应文件的供应商不足2 家或符合资格审查要求的供应商只有1家时，应终止本次谈判活动，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

26.11、采购项目废标

（1）在评审过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.12、瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.13其他说明
26.13.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.13.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.13.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.13.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1 开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

27.1.1 开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件） 的。

27.1.2 未按照谈判文件的要求缴纳投标保证金；

27.1.3 响应工期超过谈判文件工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4 不满足谈判文件中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确工程 质量标准（等级）的；

27.1.5 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的， 或者响应文件中经修正的内容字 迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 谈判小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

27.1.8谈判后第二次报价、工期超过首轮响应的。

27.1.9谈判后第二次响应的服务、质量低于首轮响应的。
（六）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚响应保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第22项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

	合同编号：
	【              】


技术服务协议

	合同名称：
	【 营业收费及分区计量管理系统升级改造项目 】

	甲    方：
	【   舟山市自来水有限公司             】

	乙    方：
	【                                    】

	签订时间：
	【                                    】

	签署地点：
	【    舟山市                          】


甲方：【 舟山市自来水有限公司    】
法定代表人：【   林建君          】
地址：【  舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号  】
乙方：【                     】
法定代表人：【                     】
地址：【                     】
所有因履行本协议而发生和相互提供的文件资料（包括催促履行合同义务通知书、解除合同通知书、起诉状等诉讼文书），向上述联系人发出视为向指定该联系人的一方当事人发出。

鉴于甲方需要获取乙方的技术服务，双方协商一致，签订本技术服务合同协议。

一、服务内容

1. 甲方委托乙方进行技术服务，包括但不限于实现营业收费及分区计量管理系统升级改造。该改造系统包含了营业收费系统、网厅、报装系统、智慧水务掌上应用、DMA漏损系统的功能改造。详见附件一《技术清单明细及报价单价清单》。

2. 乙方必须根据甲方的具体要求，按时、按质地完成服务，确保服务效果满意。

3. 如果甲方需要对服务进行修改、调整，甲方应向乙方提出书面要求，乙方应给予配合。

4.合同签订之日起20天内完成系统上线及初验，进入试运行。试运行期1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目终验。
二、服务方式及要求
1. 服务方式：乙方可以在现场提供技术服务。乙方应当根据本合同要求进行服务，在合同期内安排人员负责整个项目的实施与运作协调、管理。

2. 服务要求【 提供营业收费及分区计量管理系统升级改造，满足甲方业务工作使用   】
3. 甲方提供的设备和工具应当与技术服务相互配合。

4.  验收方法和标准：

（1）我公司通过验收测试判断整体系统及各功能模块（营业收费系统、网厅、报装系统、智慧水务掌上应用、DMA漏损系统）的各技术参数是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。

（2）项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：

1）需求规格说明书、项目实施确认书、详细设计、数据库设计、接口说明等；

2）维护手册；

3）使用操作手册；

4）项目验收报告。

5.质保服务：

（1）在项目实施及质保期间内，乙方提供免费的7*24小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当甲方出现紧急故障情况时，立即向乙方电话报修，要求乙方10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理；

（2）在本合同项目实施及维保期间内，对合同范围内的产品免费提供更新、升级服务；

（3）免费质保期：自项目终验之日起，提供为期12个月免费质保。
三、服务时间和费用

1. 本次技术服务的服务时间为【    】年【    】月【    】日至【    】年【    】月【    】日。

2. 服务费用总计为【    元（大写金额：    元整）】（含税、差旅费、系统调试费等），【    元（大写金额：    元整）】（不含税），税额【    】，税率【    】%。

乙方账号信息如下：

开户行：【                     】

银行账号：【                     】

账户名：【                     】

3.费用支付

合同签订之日起20天内完成系统上线及初验，甲方在系统上线及初验合格后，乙方需开具全额增值税普通发票，甲方收到发票后【 7 】个工作日内，支付款项至合同总价的【 45 】%，即人民币【    】元（大写：人民币【    】）；

上线及初验合格后，进入试运行。试运行期1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目终验。终验合格后，自收到发票后【 7 】个工作日内，支付款项至合同总价的【 95 】%，即人民币【    】元（大写：人民币【    】）。

剩余【 5 】%作为质保金，即人民币【    】元（大写：人民币【    】），本项目质保期【 1 】年满后无息支付。

4. 服务费用包括出差交通、食宿等费用，甲方无需另行支付。

四、技术成果归属

1. 在履行本合同中，本合同项下的技术成果以及甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有。

2. 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于【 甲方 】所有。

五、知识产权条款

1.乙方保证其在履行本合同过程中所提供、开发、部署或使用的信息系统（包括但不限于软件、数据库、算法、界面设计、文档资料及其他相关成果，以下简称“信息系统”）未侵犯任何第三方的合法知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密等。

2.若因乙方提供的信息系统或其任何部分侵犯第三方知识产权，导致甲方遭受任何索赔、诉讼、行政处罚或经济损失，乙方应负责处理相关争议，并承担全部法律责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿金、行政处罚金等）。

3.甲方有权要求乙方在合理期限内对涉嫌侵权的内容进行修改、替换或删除，以确保不侵犯第三方权利。若乙方未能在规定期限内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

4.乙方应确保其员工、分包商、合作方等亦遵守本条款的约定，若因其行为导致侵权，乙方应承担连带责任。

5.本条款在合同终止或履行完毕后仍然有效，持续有效期限为自合同终止之日起五年。

六、甲乙方权利义务

（一）甲方权利及义务

1. 甲方有权要求乙方按照服务合同约定提供高质量的服务，并有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，必要时有权要求乙方提供书面报告。

2. 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 当甲方认定乙方服务人员不按合同约定履行职责、专业能力不能胜任工作或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换服务人员并承担赔偿责任，或者解除合同并要求乙方承担违约责任。

4. 甲方有权对乙方的工作成果进行验收，并提出合理修改意见。

5. 甲方应当按照约定提供工作条件，完成配合事项；

6. 甲方应当按照合同约定按时足额支付报酬；

7. 甲方应当阐明咨询的问题，提供技术背景材料及有关技术资料，接受乙方的工作成果。

（二）乙方权利及义务

1. 乙方在服务过程中，若甲方提供的资料不明确，可向甲方提出书面报告。

2. 乙方在服务过程中，有权对甲方相关的第三人提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3. 乙方在咨询过程中，有权到项目现场勘察。

4. 乙方应按照约定的时间节点，向甲方提交服务成果，并负责对甲方人员进行培训和指导。

5. 乙方应向甲方提供与本合同项下服务业务有关的资料，包括专业人员名单、专业人员的资质证书、工作计划等。

6. 乙方及其专业人员不应接受本服务合同以外的、与甲方有利益冲突的任何人员的任何报酬，不得参与任何可能与甲方利益相冲突的任何活动。

7. 乙方承诺对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，并应当采取安全措施保障甲方的信息安全。保密期限自本合同签订之日起算，至本合同服务期限届满后【 2 】年止。

8. 乙方应当自行承担正常开展工作所需费用。

七、合同变更

1. 甲乙双方一致认为，如果需要对本合同内容进行修改，应当在双方协商一致后进行。

2. 本合同的所有修改必须经过双方书面协商，经双方签字和盖章确认之后生效。

八、违约责任

1. 若乙方未能履行任何本协议条款规定的义务，给甲方造成了损失，乙方应当赔偿甲方全部损失。

2. 若甲方按照乙方提供的技术建议实施后遭受损失，乙方应当赔偿由此造成的全部损失。

3. 由于乙方过错造成未按期履行交付的，则每延期一日，按照合同总金额的【0.03】%向甲方支付违约金；由于乙方过错造成延期交付超过【30】日的，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应按合同金额的【10】%支付违约金，如甲方实际损失高于违约金的以实际损失为准；
九、法律适用和争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国相关法律法规。

2. 甲乙双方如因本协议或与本协议有关的其他事项发生争议，应当协商解决；如协商解决无效，双方确定由甲方所在地有管辖权的人民法院审理纠纷。

十、合同生效与终止

1. 本合同一式肆份，甲方和乙方各执两份，自签字和盖章之日起生效。

2. 如本合同有续签等变更，应当签订书面协议，且变更协议与本合同同等有效。

3. 本合同在下列任一情况下终止：

（1）双方协商一致终止。

（2）期限届满后未能达成续签协议。

（3）协议规定的服务内容已经完成。

（4）其他终止本合同的情形。

签署双方：

甲方：        （公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

乙方：        （公章）

法定代表人或授权代表：（签字）
附件一：技术清单明细及报价单价清单

技术清单明细：

	序号
	功能名称
	子系统
	技术参数

	1
	营业收费系统
	代扣用户管理
	▲新增代扣用户管理功能，可以批量增加、撤销。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	2
	
	托收资料管理
	★新增托收资料管理，筛选条件中选择银行时，支持下拉搜索选定。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	3
	
	信息完整率
	新增信息完整率的功能，体现每个户号下信息的完整度情况，便于今后报表统计“信息完整率”指标情况。

	4
	
	电子文件库
	新增水价批复文件、相关制度文件的上传功能，支持查询、下载、打印。

	5
	
	远传表对接
	★新增一个远传表厂家的对接：东海。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	6
	
	电子签名版对接
	▲需要对接手写板。柜台办理更名过户、用户资料修改业务，支持手写板签字确认并能保存为电子存档。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	7
	
	一户通对接
	▲需要进行 “一户通”对接。业务的拓展整合，非一户通用户签约、解约信息的系统自动处理。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	8
	
	自助机对接
	★需要对现有的8台自助机，跟营业收费系统对接。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	9
	
	抄表计件报表
	需要根据抄表员所抄的类型，例如城区落地表、农村分散表。对应抄一块表多少钱，进行计件统计。

	10
	网厅
	网厅业务功能
	★网厅新增业务办理：水表改道、水表校验、优惠用户申请、停水恢复申请、收费信息。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	11
	
	经办人授权委托书模板下载上传功能
	需要根据提供的模板。完成用户发起报装流程，有经办人时，需上传授权书（授权书用户可进行下载模板{个人授权书/单位授权书}）。

	12
	
	客户满意度评价
	微信网厅报装功能，业务流程走完后增加一个客户满意度评价自动推送功能

	13
	报装系统
	流程配置
	★需要根据业务需求，定制化流程节点。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	14
	
	浙江省用水用气系统对接
	需要与浙江省用水用气系统对接，每月月底固定时间通过界面将符合条件的完工记录进行删选，一次性批量上报，最后形成上报记录。

	15
	
	报装流程时效管理
	报装系统，需要支持发起时间可更改，每个流程节点处理时间都可更改。

	16
	智慧水务掌上应用
	APP
	★实现掌上APP，可移动便携式办理业务：报装、稽查。（可实现与原系统的无缝对接，需提供相关承诺函，并加盖投标人公章）

	17
	DMA漏损系统
	夜间正常用水量自动扣除
	★在大分区区域（含一级二级三级分区）内挂接大用户，系统自动扣除夜间大用户正常用水量。扣除水量时间可选。同时支持查看本分区内所有大用户的夜间小流量详细明细。（可实现与原系统的无缝对接，需提供相关承诺函，并加盖投标人公章）

	18
	
	夜间小流量固定时间横向对比报表
	展示图表并与去年同期数值比较，夜间小流量时间需可选，满足各营业所不同时间段的对比需求。

	19
	
	夜间最小流量合理性判断
	系统具备判断分区夜间最小流量是否处于合理区间的功能。

	20
	
	异常水量预警及通知
	当大用户或小区内居民户出现水量异常、疑似庭院内部或户内爆管漏损情况时，系统及时发出预警，并通过手机短信将预警信息发送给相关客户。

	21
	
	预警触发值个性化设置
	系统支持预警触发值的个性化设定，可针对不同单位分别设置。如能为日用水量500吨和1万吨的单位分别设置不同的突变比例值，提升预警可信度。

	22
	
	直管段串联复核表数据记录规则需求
	针对直管段的复核表，若存在串联表，系统将优先记录A表数据；当A表出现异常时，自动切换至B表。

	23
	
	边界流量计数据自动补录需求
	实现边界流量计（水厂、大分区边界表、DMA流量计）数据自动补录功能，并明确数据计算逻辑，符合业务规则、确保补录数值真实合理。连续缺数据达2天的设备按离线处理，触发报警且不再补数。

	24
	
	设备运维记录自动维护
	水表运维记录功能实现与营收系统数据联动，定期维护、故障换表及用户申请送检等场景下的水表运维信息。

	25
	
	增加远传与抄表数据准确率统计
	大用户上报率统计界面，添加个准确率。 只要是抄表和远传不一致的，不论设备问题或抄表员问题，统一算到准确率上。

	26
	
	远传抄表小区
数据统计
	列表内容主要展示:DMA名称、水表数量、抄见率(只要有出帐数就算抄了) 、准确率(系统根据设备算出来的和开帐水量对比)。

	27
	
	分区挂接关系与营收数据同步
	需要在大分区挂接关系中，若营收数据新增或删除用户，数据将自动同步至漏损大分区及 DMA 分区。


报价明细
	模块清单参数
	单位
	数量
	单项含税报价(元) 
	税率

	营业收费系统
	项
	1
	
	%

	网厅
	项
	1
	
	%

	报装系统
	项
	1
	
	%

	智慧水务掌上应用
	项
	1
	
	%

	DMA漏损系统
	项
	1
	
	%

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


第四章  技术标准和要求

备注：技术参数带“▲”的为实质性要求项，投标时必须提供证明资料，未提供的或负偏离的做无效标处理。技术参数带“★”的为重要指标项，其他为一般指标项，按照技术参数要求提供即可。
	序号
	功能名称
	子系统
	技术参数

	1
	营业收费系统
	代扣用户管理
	▲新增代扣用户管理功能，可以批量增加、撤销。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	2
	
	托收资料管理
	★新增托收资料管理，筛选条件中选择银行时，支持下拉搜索选定。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	3
	
	信息完整率
	新增信息完整率的功能，体现每个户号下信息的完整度情况，便于今后报表统计“信息完整率”指标情况。

	4
	
	电子文件库
	新增水价批复文件、相关制度文件的上传功能，支持查询、下载、打印。

	5
	
	远传表对接
	★新增一个远传表厂家的对接：东海。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	6
	
	电子签名版对接
	▲需要对接手写板。柜台办理更名过户、用户资料修改业务，支持手写板签字确认并能保存为电子存档。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	7
	
	一户通对接
	▲需要进行 “一户通”对接。业务的拓展整合，非一户通用户签约、解约信息的系统自动处理。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	8
	
	自助机对接
	★需要对现有的8台自助机，跟营业收费系统对接。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	9
	
	抄表计件报表
	需要根据抄表员所抄的类型，例如城区落地表、农村分散表。对应抄一块表多少钱，进行计件统计。

	10
	网厅
	网厅业务功能
	★网厅新增业务办理：水表改道、水表校验、优惠用户申请、停水恢复申请、收费信息。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	11
	
	经办人授权委托书模板下载上传功能
	需要根据提供的模板。完成用户发起报装流程，有经办人时，需上传授权书（授权书用户可进行下载模板{个人授权书/单位授权书}）。

	12
	
	客户满意度评价
	微信网厅报装功能，业务流程走完后增加一个客户满意度评价自动推送功能

	13
	报装系统
	流程配置
	★需要根据业务需求，定制化流程节点。（提供系统功能证明截图或相关承诺函，并加盖投标人公章）

	14
	
	浙江省用水用气系统对接
	需要与浙江省用水用气系统对接，每月月底固定时间通过界面将符合条件的完工记录进行删选，一次性批量上报，最后形成上报记录。

	15
	
	报装流程时效管理
	报装系统，需要支持发起时间可更改，每个流程节点处理时间都可更改。

	16
	智慧水务掌上应用
	APP
	★实现掌上APP，可移动便携式办理业务：报装、稽查。（可实现与原系统的无缝对接，需提供相关承诺函，并加盖投标人公章）

	17
	DMA漏损系统
	夜间正常用水量自动扣除
	★在大分区区域（含一级二级三级分区）内挂接大用户，系统自动扣除夜间大用户正常用水量。扣除水量时间可选。同时支持查看本分区内所有大用户的夜间小流量详细明细。（可实现与原系统的无缝对接，需提供相关承诺函，并加盖投标人公章）

	18
	
	夜间小流量固定时间横向对比报表
	展示图表并与去年同期数值比较，夜间小流量时间需可选，满足各营业所不同时间段的对比需求。

	19
	
	夜间最小流量合理性判断
	系统具备判断分区夜间最小流量是否处于合理区间的功能。

	20
	
	异常水量预警及通知
	当大用户或小区内居民户出现水量异常、疑似庭院内部或户内爆管漏损情况时，系统及时发出预警，并通过手机短信将预警信息发送给相关客户。

	21
	
	预警触发值个性化设置
	系统支持预警触发值的个性化设定，可针对不同单位分别设置。如能为日用水量500吨和1万吨的单位分别设置不同的突变比例值，提升预警可信度。

	22
	
	直管段串联复核表数据记录规则需求
	针对直管段的复核表，若存在串联表，系统将优先记录A表数据；当A表出现异常时，自动切换至B表。

	23
	
	边界流量计数据自动补录需求
	实现边界流量计（水厂、大分区边界表、DMA流量计）数据自动补录功能，并明确数据计算逻辑，符合业务规则、确保补录数值真实合理。连续缺数据达2天的设备按离线处理，触发报警且不再补数。

	24
	
	设备运维记录自动维护
	水表运维记录功能实现与营收系统数据联动，定期维护、故障换表及用户申请送检等场景下的水表运维信息。

	25
	
	增加远传与抄表数据准确率统计
	大用户上报率统计界面，添加个准确率。 只要是抄表和远传不一致的，不论设备问题或抄表员问题，统一算到准确率上。

	26
	
	远传抄表小区
数据统计
	列表内容主要展示:DMA名称、水表数量、抄见率(只要有出帐数就算抄了) 、准确率(系统根据设备算出来的和开帐水量对比)。

	27
	
	分区挂接关系与营收数据同步
	需要在大分区挂接关系中，若营收数据新增或删除用户，数据将自动同步至漏损大分区及 DMA 分区。


评标办法及标准

一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

谈判小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
四、中标人选取依据

谈判小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（其中，投标评标价在 5 个至 7 个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在 8 个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）

评分办法为：

1）投标评标价等于评标基准价时，得满分；

2）投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.3 分；

3）投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；

4）以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。

谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务部分
	技术部分
	合计

	权重（%）
	 60 
	 10 
	  30
	100


评标内容及标准 

	分类
	评审内容
	评分标准
	分值

	商务（ 10 分）
	体系认证
	1、投标人具有质量管理体系认证，认证范围包含信息技术基础设施及软硬件运行维护的，得1分。

2、投标人具有信息技术服务管理体系认证的，认证范围包含信息技术基础设施及软硬件运行维护的，得1分。

3、投标人具有信息安全管理体系认证的，认证范围包含信息技术基础设施及软硬件运行维护的，得1分。

未提供不得分。
	3

	
	企业业绩
	投标人近三年以来(以合同签订时间为准)，有类似项目实施案例，每有一项案例得1分，本项最高得2分。须提供合同关键页复印件(包括合同首页、签字盖章页等相关合同内容,并加盖公章)未提供不得分。
	2

	
	项目人员配备

注：提供证书复印件
	根据投标人拟派项目负责人（1人）的专业水平进行评分：

1、具有信息系统项目管理师证书的，得2分，

2、具有软件设计师证书的，得1分。
	3

	
	
	投标人拟派的项目团队（除项目经理外）人员具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、软件设计师、信息安全工程师，每人得0.5分，最高得2分。（团队中一人多证不重复计分）
	2

	技术（30 分）
	技术指标要求
	根据投标人对应招标文件第四章技术标准和要求的响应情况，全部满足招标文件要求的得16分；打“★”条款为重要技术条款，每有一项负偏离扣2分；其他为一般性技术指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。需按照招标要求提供相关证明材料，否则为负偏离。
	16

	
	建设、实施、培训方案
	根据投标人提供的项目建设方案进行打分，包括设计原则、项目架构、建设内容、实施方案、培训方案等进行综合评分：

1、设计较为合理，建设内容完善，架构清晰充分的得5-7分；

2、设计基本合理，建设内容基本完善、架构基本清晰、充分得3-5分；

3、对项目总体建设目标及内容描述不全，架构不准确的得1-3分；

4、未提供不得分。
	7

	
	质保服务方案
	根据投标人提供的项目质保服务方案进行综合评分，包括服务方案的专业性、合理性、可行性、明确性、针对性，质保运维服务团队配置及成熟度、质保运维管理的机构设置及服务体系等，并明确所承诺的质保服务期限：

1.方案内容全面专业、流程清晰合理，服务体系成熟高效，团队配置充足、经验丰富，承诺的质保服务期限及服务标准优于招标要求或具备创新服务模式或额外服务承诺的，得6-7分；

2.方案完整合理，机构设置科学，运维团队配置符合要求，服务体系基本健全，承诺服务期限满足招标要求，能够保障项目运维需求的，得4-5分；

3.方案内容简单，机构设置与团队配置一般，服务体系不够完善，承诺服务期限或内容仅部分满足项目要求的，得1-3分；

未提供方案的不得分。
	7

	投标报价（60分）
	评标基准价=进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（其中，投标评标价在 5 个至 7 个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在 8 个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）

评分办法为：

1）投标评标价等于评标基准价时，得满分；

2）投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.3 分；

3）投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；

4）以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。
	60


第六章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料
六、谈判通知书要求响应人提交的其他材料
七、商务条款偏离表
八、技术条款偏离表
九、报价单
十、最终报价单
封面

谈判响应文件

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。
	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的谈判响应活动。代理人在响应、开标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函
致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　谈判通知书，经踏勘项目现场和研究上述谈判通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述谈判文件、合同条款、技术标准及要求等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核谈判通知书谈判通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照谈判通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至gundamx20a@126.com邮箱，压缩包密码为            。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、资格审查资料
（1）企业营业执照:真实有效   
（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）2024年年度资产负债表、利润表。

（4）由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

（5）最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（7）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
（8）项目成员表
	姓名
	职称/职业资格证书
	项目分工
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


均应提供在响应单位的社保证明（连续近3个月）、相关证书复印件。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料

其中项目负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话。

六、谈判通知书要求响应人提交的其他材料
第四章技术标准及要求的证明资料，提供材料复印件并加盖公章。

（2）企业业绩，提供近三年以来(以合同签订时间为准)类似项目实施的合同关键页复印件(包括合同首页、签字盖章页等相关合同内容,并加盖公章)（如有）。

（3）建设、实施、培训方案及质保服务方案，格式自拟并加盖公章。 

（4）体系证书复印件（如有）。

七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：
	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件相关章节填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有商务条款均无偏离，上表中注明“所有商务条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在商务条款偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

八、技术条款偏离表
技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件相关章节填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

九、报价单
报价一览表

项目名称：                                              

	模块清单
	单位
	数量
	单项含税报价(元) 
	税率

	营业收费系统
	项
	1
	
	%

	网厅
	项
	1
	
	%

	报装系统
	项
	1
	
	%

	智慧水务掌上应用
	项
	1
	
	%

	DMA漏损系统
	项
	1
	
	%

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


合同签订之日起20天内完成系统上线及初验，甲方在系统上线及初验合格后，乙方需开具全额增值税普通发票，自收到发票后【 7 】个工作日内，支付款项至合同总价的【 45 】%，上线及初验合格后，进入试运行。试运行期1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目终验。终验合格后，自收到发票后【 7 】个工作日内，支付款项至合同总价的【 95 】%，剩余【 5 】%作为质保金，本项目质保期【 1 】年满后无息支付。

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
十、最终报价单

最终报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

	模块清单
	单位
	数量
	单项含税报价(元) 
	税率

	营业收费系统
	项
	1
	
	%

	网厅
	项
	1
	
	%

	报装系统
	项
	1
	
	%

	智慧水务掌上应用
	项
	1
	
	%

	DMA漏损系统
	项
	1
	
	%

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


合同签订之日起20天内完成系统上线及初验，甲方在系统上线及初验合格后，乙方需开具全额增值税普通发票，自收到发票后【 7 】个工作日内，支付款项至合同总价的【 45 】%，上线及初验合格后，进入试运行。试运行期1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目终验。终验合格后，自收到发票后【 7 】个工作日内，支付款项至合同总价的【 95 】%，剩余【 5 】%作为质保金，本项目质保期【 1 】年满后无息支付。

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、本表由响应人代表将盖章版带至谈判现场，并由响应人代表现场填写谈判后价格并在本谈判文件约定的最后报价提交时间前提交，方能生效，逾期提供或未盖章的视为无效。 

                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
