岱山县岱北水厂工程联合测绘项目
公开询比采购文件

单位:舟山市岱山自来水有限公司
日期：二0二五年九月
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第一章  询比函

我公司就岱山县岱北水厂工程联合测绘项目进行公开询比采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购。现做如下要求：
一、采购项目名称

岱山县岱北水厂工程联合测绘项目

采购方式

公开询比
三、采购项目内容

采购范围：岱山县岱北水厂工程联合测绘项目具体内容如下：岱北水厂地形面积测绘约80119㎡、建构筑物基底占地面积测绘约6931.85㎡、建构筑物层高和房高测量约5件、编制平面位置关系图测绘约28边、建设园林竣工绿化测量约13553.76㎡、宗地面积测量约57819㎡、建设用地竣工复核验收，建筑物的审批布局与实地实际位置核实测绘约5件、绿地面积审核验收测绘约13553.76㎡、不动产测绘数据入库约5件、房屋建构筑面积实测绘约4745.76㎡、消防竣工核实测绘约4745.76㎡（图纸详见采购文件第五章）。
成交供应商数量及份额：1家，100%。

服务期限：自现场满足竣工测绘条件且采购人通知进场后15日历天内完成测绘作业并出具完整竣工测绘报告，如自然资源和规划局验收过程中提出整改意见，供应商需在收到整改意见后3日历天内根据其意见及规范要求配合完成报告调整。

验收方法和标准：提供最终的测绘成果需符合《浙江省建筑工程面积计算和竣工综合测量技术规程》、《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356、《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术补充规定》(浙自然资发〔2019〕34号)且需符合自然资源和规划局验收要求。
四、公告时间

自本公告发布之日起3个日历日。

五、获取采购文件

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取询比文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为总价包干采购，本项目暂估总价控制价或最高限价为：19.5万元（含税、差旅费、文印、仪器损耗、保险等费用），包括本项目实施有关的所有费用，总价报价不得超过限价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参与本次采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.项目班子全体人员均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。其中项目负责人和技术负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话、两个角色对应成员均需提供近一年作为项目负责人或技术负责人的业绩证明（业绩证明必须要体现出对应角色的成员名字的相关成果材料并由公司盖章，同时附项目合同）。

7.响应单位具备近3年综合测绘方面的项目业绩(需提供中标通知书或合同等相关证明材料）。
8.具备工程测量乙级及以上测绘资质。
八、提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年9月29日14时00分

2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至276623611@qq.com邮箱，密码须打印在响应函中，邮件名称或内容中须包含响应单位名称和响应项目名称。
（一）封面

（二）法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
（三）响应函

（四）诚信承诺书

（五）资格审查资料

（六）报价表

（七）技术条款偏离表
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本采购文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至276623611@qq.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交投标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
3、开标时间：2025年9月29日14时00分
4、开标地点：浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
九、联系方式
采购人联系地址： 浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

联系人：陈柯帆             联系电话：13575610287 

邮箱：1351533963@qq.com
第二章  询比须知及询比须知前附表

  一、询比须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	岱山县岱北水厂工程联合测绘项目

	2
	2.1
	项目地点
	岱山县岱北水厂

	3
	2.1
	承包方式
	总价包干

	4
	2.1
	质量标准
	详见第一章

	5
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	6
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	7
	4.1
	资金来源
	业主自筹

	8
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章

	9
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	10
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：19.5万元（含税费及项目所产生的所有其他费用）

2、通过询比方式确定项目报价，总价报价不得超过限价。

	11
	14.1
	响应有效期
	为:60日历天（从投标截止之日算起）

	12
	15.1
	投标保证金
	/

	13
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织踏勘现场

	14
	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	15
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	16
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	17
	20.1
	响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年9月29日14时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	18
	23.1
	开标
	地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号公司附楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
时间：2025年9月29日14时00分

	19
	24.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	合理最低价法

	20
	29.1
	履约保证金
	/

	21
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包

	22
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、询比通知书

8、询比通知书的组成

9、询比通知书的澄清与修改和补充
（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回
23、保密

24、偏离
（五） 、开标和询比
25、开标

26、询比
27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交人通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2“响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过竞争性谈判方式选定承包人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第5项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第6项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第7项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第8项。
5.2项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第13项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）询比通知书

8、询比通知书组成：
8.1询比通知书包括下列内容：
第一章  询比函 

第二章  询比须知及询比须知前附表

第三章  合同条款和合同文件格式


第四章  响应文件格式

第五章  图纸
8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为询比通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取询比通知书后，应认真审阅询比通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按询比通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对询比通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据询比通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、询比通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询比通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在询比响应截至时间前，对询比通知书的澄清或修改内容，均为询比通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5资格审查资料

（1）企业营业执照及工程测量乙级及以上测绘资质证书且真实有效   
（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近一年财务三表即资产负债表、利润表、现金流量表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）；
注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（4）项目成员表：均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。
（5）项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话、两个角色对应成员均需提供近一年作为项目负责人或技术负责人的业绩证明（业绩证明必须要体现出对应角色的成员名字的相关成果材料并由公司盖章，同时附项目合同）。

（6）响应单位需提供近3年任一综合测绘方面的项目业绩(需提供中标通知书或合同等相关证明材料）。
（10）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

11.1.6报价表

11.1.7技术条款偏离表

12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用询比通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第10项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第19项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准.
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1响应人在响应文件递交截止时间前向采购人提供前附表第12项所规定数额投标保证金并作为其响应文件的一部分。
15.2响应人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：
15.2.1投标保证金缴存方式：柜面转账（电汇）、网银支付等（其他采购人认可的方式自填）。
15.2.1.1投标保证金必须在响应截至时间前到采购人指定的账户内。

15.2. 2响应人汇款时应在进账凭证上注明交易项目名称、资金用途、联系人及联系人电话等，以便查验核对。
15.3 其他要求：（采购人自填）。
15.4如响应人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
15.4.1成交未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；
15.4.2在响应有效期内撤回其响应文件的；
15.4.3经查实，响应人有串标、允许他人挂靠投标、弄虚作假等行为的。

15.4.4投标保证金退还，采购人应当在交易活动结束后及时退还承包商的投标保证金。未成交人的投标保证金应当在成交通知书发出后5日内退还，成交人的投标保证金应当在合同签订后5日内退还。
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 15 项。
17.2响应文件封面、响应函及询比通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第16项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照询比通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和询比

25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第18项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按询比通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）询比小组对响应文件进行资格审查。
（7）资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由。

（8）主持人公布其他有效投标的报价结果。同时当场制作并打印开标记录表，由响应人代表和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）开标会议结束。

26、询比

26.1组建询比小组
本项目询比小组由采购人代表及评审专家共3人组成。
26.2询比程序
26.2.1资格审查
询比小组依照询比通知书的要求先对响应人进行资格审核，确定合格响应人。响应文件不满足响应资格条件，作为符合性审查未通过予以无效标。资格审查后只有两家有效响应人的，询比小组认为仍可充分竞争，可转为谈判采购；资格审查后只有两家有效响应人，询比小组认为不能充分竞争，或有效响应人只有一家，询比小组应否决所有响应文件，采购人重新组织询比。

26.2.2 资格审查基本要求

详见11.1.5
26.2.3下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、询比小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足询比通知书的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向询比小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
26.4、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，询比小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。
26.5、成交候选人选取办法及评定标准：询价小组从满足本采购文件要求的响应人中，按最终提交的报价由低到高顺序进行排列，依次确定前三名作为成交候选人。如最低报价存在多家响应人相同情况的，通过谈判形式确定顺序。
26.6 询比小组按照本须知26.5款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行争议处理程序或成交结果公告程序，原则上第一候选人为成交人。

26.7采购项目废标

（1）在评审过程中，询比小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.8瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.9其他说明
26.9.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.9.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.9.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.9.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件。
27.1.1开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件）的。

27.1.2未按照询比通知书的要求缴纳投标保证金；

27.1.3响应工期超过询比通知书工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4不满足询比通知书中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确项目质量标准（等级）的；

27.1.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 询比小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7不符合询比通知书中规定的其他实质性要求的。

（七）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询比保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

   浙江省工程建设项目综合测绘技术服务合同
项目名称：岱山县岱北水厂工程联合测绘项目
委托方：舟山市岱山自来水有限公司      
承揽方：                              
浙江省自然资源厅

浙江省市场监督管理局

二○二  年  月

合 同 说 明

1．本合同文本为示范文本，可作为签约使用文本。签约之前，双方当事人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地自然资源主管部门咨询。

2．本合同所称综合测绘是指工程建设项目建设过程中涉及多项测绘中介服务的，由建设单位委托具有相应资质的测绘单位按照国家和省的测绘标准一并进行测绘的活动。

3.本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。

4.本合同中建设项目代码是指由发展改革主管部门赋予的工程建设项目代码。

5.测绘服务费应当按分项测绘内容方式计价，合同金额在人民币五万元以下的可按综合测绘内容包干方式计价。

6．本合同格式条款由浙江省自然资源厅负责解释。

 

工程建设项目综合测绘技术服务合同

承揽方向委托方提供综合测绘中介服务，双方当事人在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国测绘法》 《浙江省测绘地理信息条例》 与合同管理等相关法律法规的规定，就综合测绘中介服务相关内容协商达成一致意见，签订本综合测绘技术服务合同。

第一条 合同当事人

委托方（甲方）： 舟山市岱山自来水有限公司 

通讯地址： 舟山市岱山县白峰路56号 
邮政编码： 316200 电子邮箱：   /   
统一社会信用代码：      91330921683135392M            
法定代表人：  江涛  联系电话：                   

承揽方（乙方）：                                         
通讯地址：                                              

邮政编码：                 电子邮箱：__________________

统一社会信用代码：                                      

测绘资质证书号：                                        
法定代表人：              联系电话：                   
第二条  项目基本情况

（一）建设项目名称（地块名称）： 岱山县岱北水厂工程联合测绘项目  
（二）建设项目代码：   2107-330921-04-01-374688           

（三）建设项目所在地址（地块地址）：  岱山县东沙镇康宁路31号    
（四）测绘工作量：                                              
第三条  测绘服务内容

本项目实施下列测绘技术服务（勾选）：
1.规划测量     【 √ 】     2. 绿地测量         【 √ 】
3.消防测量     【 √ 】     4. 人防测量         【 × 】


5.地下管线测量 【 × 】     6. 建设用地复核测量 【 √ 】
7.不动产测量   【 √ 】     8.  房产预测绘       【 × 】
9.规划放样     【 × 】     10. 人防预测绘       【 × 】

 第四条 执行技术标准

1．《民用建筑设计统一标准》GB 50352
2.《住宅设计规范》GB 50096
3.《建筑设计防火规范》GB 50016
4.《人民防空地下室设计规范》GB 50038
5.《人民防空工程设计规范》GB 50225
6.《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353
7.《房产测量规范 第1 单元：房产测量规定》GB/T 17986.1
8.《房产测量规范 第2 单元：房产图图式》GB/T 17986.2
9.《国家基本比例尺地图图式 第1 部分：1∶500 1∶1000 

1∶2000 地形图图式》GB/T 20257.1
10.《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356
11.《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316
12.《道路交通标志和标线》GB 5768
13.《城市地下管线探测技术规程》CJJ/T 61
14.《城市测量规范》CJJ/T 8
15.《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73
16.《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009
17.《地籍调查规程》TD/T 1001
18.《1∶500 1∶1000 1∶2000 数字地形图测绘规范》DB33/

T 552
19.《建筑工程消防验收规范》DB33/T 1067
20.《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》

DB33/1021
21.《管线测绘技术规程》CH/T 6002
22.《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》 DB 33/T 1152 

23.《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术补充规定》 (浙自然资发〔2019〕34号)

第五条 测绘收费

双方约定按下列第  （一）   种方式，计算测绘服务费（货币单位为人民币）    ，其中税率  ，不含税     。
（一）按分项测绘内容方式计价，其中

1.规划测量（含竣工地形图测绘、平面位置测验、高度测验、建筑占地面积测绘、车位测量及统计）

（1）1:500比例尺规划竣工地形图测绘

单价：          元╱平方米 ，工作量：          平方米，小计：          元；

（2）平面位置关系图

单价：          元╱平方米 ，工作量：          平方米，

小计：          元；

（3）高度测验

单价：          元╱幢 ，工作量：        幢，

小计：          元；

（4）建筑占地面积测绘

单价：         元╱平方米 ，工作量：           平方米，小计：         元；

（5）车位测量及统计

单价：         元╱平方米 ，工作量：           平方米，小计：         元；

2.绿地测量

单价：         元╱平方米 ，工作量：           平方米，小计：         元；

3.消防测量   

单价：         元╱平方米 ，工作量：           平方米，

小计：         元；
4. 人防测量   

（1）人防面积测量

单价：        元╱平方米 ，工作量：            平方米，小计：        元；
（2）人防成果图编制

单价：        元╱幅，工作量：           幅，

小计：        元；

5.地下管线测量 

单价：        元╱千米 ， 工作量：         千米，

小计：        元；
 6.建设用地复核测量

（1）用地面积测量

单价：        元╱平方米，工作量：         平方米，

小计：        元；

（2）界址点测绘

单价：        元╱个 ，工作量：       个，

小计：        元；
7.不动产测量  

（1）住宅面积实测绘

单价：         元╱平方米 ，工作量：           平方米，小计：         元；
（2）非住宅面积实测绘

单价：         元╱平方米 ，工作量：           平方米，小计：         元；
（3）数据入库

单价：           元╱户 ，工作量：           户，

小计：           元；
8.房产预测绘

（1）住宅面积预测绘

单价：           元╱平方米 ，工作量：         平方米，小计：           元；
（2）非住宅面积预测绘

单价：           元╱平方米 ，工作量：         平方米，小计：           元；

（3）人防预测绘

单价：           元╱平方米 ，工作量：          平方米，小计：          元；
9.规划放样

（1）建筑物放样

单价：          元╱件，工作量：          件，

小计：          元；

（2）红线放样测绘

单价：          元╱个点 ，工作量：         个点，

小计：          元；
（3）围墙放样测绘

单价：          元╱个点 ，工作量：         个点，

小计：          元；

合计：           元，人民币大写：             。

（二）按综合测绘内容包干方式计价，合计：         元。

人民币大写：         元。

第六条 项目工期

本次测绘技术服务工期从   年   月   日至   年    月   日。

第七条 费用支付
测绘服务费按下列第  一   种方式支付：

（一）一次性支付

测绘成果通过相关主管部门验收后，甲方向乙方一次性支付全部价款；
（二）分期支付 
1．合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的_  _%，计__    _元；
2．乙方向甲方提交全部测绘成果后     日内，甲方向乙方支付合同总价款的     %，计          元；

3．测绘成果验收合格后    日内，甲方向乙方支付余款    元。

甲方支付费用前，乙方应提交符合要求的发票，因乙方延迟提供发票，甲方有权延迟付款。
第八条 提交成果

测绘成果完成后，乙方向甲方提交下列测绘成果（勾选）：

1.规划测量系列成果              【√】

2.绿地测量系列成果              【√】

3.消防测量系列成果              【√】    

4.人防测量系列成果              【×】


5.地下管线测量系列成果          【×】

6.建设用地复核测量系列成果      【√】

7.不动产测量系列成果            【√】

8. 房产预测绘系列成果            【×】

9.规划放样系列成果               【×】

10.人防预测绘测量系列成果       【×】
乙方向甲方交付约定的测绘成果 3  份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付工本费。

第九条 成果验收

乙方按规定提交测绘成果后，甲方应当在  7  日内组织验收或提交有关行政审批部门进行审核，逾期未组织验收或提交审核视作验收通过。
第十条  权利义务

（一）双方权利

1.甲方权利

（1）测绘成果的所有权、著作权除甲乙双方另有约定外，归属甲方；

（2）甲方有权对乙方的测绘工作进行监督，并要求乙方在约定期限内高质量完成测绘工作。

2.乙方权利

乙方有权要求甲方按照合同规定时间支付测绘服务费用。

（二）双方义务
1.甲方义务

（1）合同签订生效后，  1  日内内向乙方提供综合测绘所需基础资料；

（2）甲方在施工现场满足响应阶段的测绘进场要求后，及时通知乙方进场作业。
（3）保证乙方测绘人员顺利进场作业，并提供必要的生产安全保障条件；

（4）甲方保证测绘服务费用按时到位，以保证测绘工作的顺利进行。
2.乙方义务

（1）当甲方已提供测绘所需的资料，且施工现场满足相应阶段的测绘进场要求后，按甲方通知的日期组织测绘人员进场作业；

（2）自现场满足竣工测绘条件且采购人通知进场后15日历天内完成测绘任务并向甲方提交合格的测绘成果；

（3）乙方确保测绘过程及成果不侵犯第三方合法权益；

（4）乙方保证己方测绘人员具备法律法规规定的执业资格条件、测绘作业证件，进场作业前  1  日应当向甲方提交相关工作人员资质证书。
（5）乙方应当保证测绘过程合法合规进行，保障己方人员的人身安全。
（6）乙方不得转包或分包本合同标的。

（7）对于甲方提供的资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，除法律规定或合同另有约定外，不得向第三方透露或转让。
第十一条 违约责任
（一）乙方测绘人员进场开始作业后，若因甲方原因导致合同终止的，甲方已支付款项不予退还，乙方工作量占比超出甲方已支付款项占比的，甲方应当按实际完成工作量向乙方结算工程价款。

（二）甲方收到验收合格的测绘成果后，未按时支付工程价款的，应当按工程总价款的  1  ‰/日向乙方支付违约金。

（三）乙方无正当理由未能按时交付合格的测绘成果的，应当按工程总价款的   1  ‰/日向甲方支付违约金，逾期超过  7   天的，甲方有权解除合同且乙方应支付违约金 2000 元。
（四）未经甲方同意，乙方擅自向第三方提供合同约定测绘成果的，甲方有权要求乙方按照合同总价款的  1   %支付违约金，如给甲方造成损失的，甲方有权就损失部分要求乙方承担相应赔偿责任。

（五）乙方提交的测绘成果因测绘成果质量原因导致验收不合格的，必须在  3  天内完成返修工作，如给甲方造成损失的，甲方有权就损失部分要求乙方承担相应赔偿责任；返修后质量仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应当返还全部已收款项，并按照合同总价款的  1   %支付违约金，违约金不能弥补甲方全部损失的，乙方应当予以全额赔偿。

（六）对于甲方提供的资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三方透露或转让，否则，甲方有权要求乙方按合同总价款的  1   %支付违约金。

（七）乙方擅自转包或分包本合同标的的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的  1   %支付违约金。

（八）其他约定：    /                
第十二条 不可抗力

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力发生后，甲乙双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

第十三条 协议补充

本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。如遇特殊情况（如设计变更、工作量变化、不可抗力因素等），双方在协商一致的基础上，再签订补充协议。
第十四条 纠纷解决
双方在合同执行过程中发生纠纷的，可由双方协商解决，若达不成协议的，双方同意就本合同产生的纠纷按下列第  二 种方式解决：
（1）向          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_岱山县_人民法院起诉。
第十五条 附则
本合同由双方签字加盖双方公章（合同专用章）后生效。全部成果交接完毕和全部费用结算完成后终止。

本合同正本一式肆份，双方各执贰份，由乙方按规定向浙江省测绘地理信息综合监管服务平台（http://hyjg.zrzyt.zj.gov.cn/NewPublish/HomePage.aspx）报送。

签署页

委托方 （甲方）（盖章）：          承揽方（乙方）（盖章） : 

法定代表人或委托代理人：         法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

银行账号：19415101040009347       银行账号：

开户行：岱山县农行                开户行：

合同日期：       年      月     日

附件1：廉政协议

廉政协议
为了进一步规范公司采购项目的有序、良性开展，防止项目过程中违法违纪违规行为和其他不正当行为发生，根据国家有关法律和“廉政准则”的有关规定，经甲乙双方协商一致，签定本廉政协议，望双方共同恪守。
需方（以下简称甲方）                             
供方（以下简称乙方）                        
一、甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方除严格履行合同中的各项条款外，还应自觉遵守党和国家制订的政策、法律、法规及廉政建设方面的有关规定，承担应尽的义务，享受应有权利，严格按照有关程序办事，增强透明度。
（二）甲乙双方都有责任对本单位从事该项目的管理人员进行经常性的廉洁自律教育，并建立健全廉政制度，强化自我约束机制，采取有效措施保证本协议的履行。
二、甲方的义务：
（一）不得利用项目采购、合同签订、项目质量把关等职权欺压、刁难乙方，强行压价。
（二）不得以任何形式向乙方索要或接受贿赂。不得利用职权和工作之便变相接受乙方的礼品礼金、有价证券等。
（三）不得在乙方报销用于个人支付的费用。
（四）不得参加可能影响公正执行公务的宴请和娱乐性活动，严禁参与任何形式的色情或赌博等违法活动。
（五）不得要求和接受为其装修住房、婚丧喜庆等事宜提供方便。
（六）不得向乙方及其工作人员借款。
（七）不得向乙方介绍家属和亲友从事与甲方项目有关的分包、材料设备供应等经济活动。
三、乙方的义务：
（一）不得在甲方项目中使用假冒、伪劣产品，不得在数量上瞒骗甲方，也不得在项目预决算时“高估冒算”。
（二）不搞宴请、赠送礼品礼金、有价证券等，甚至贿赂甲方有关人员。
（三）不得为甲方相关管理人员报销应由个人支付的各项费用。
（四）不得邀请甲方有关人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，严禁提供任何形式的色情或赌博等违法活动。
（五）不得给甲方相关管理人员因装修住房、婚丧喜庆等个人事宜提供各种便利。
（六）不得为谋取私利擅自与甲方相关管理人员就费用、材料供应、物资验收等问题私下商谈或达成默契。
四、处罚措施：
乙方如发现甲方有关人员违反上述协议的执行，应予以抵制，及时向甲方纪检部门反映，并配合做好调查工作。若乙方有违反上述协议规定的行为，应处以500元-1000元的廉政违约金，可在合同结算款或履约担保中扣除。情节严重的，甲方有权与乙方终止合同关系。涉嫌犯罪的，甲方将向有关部门反映，追究刑事责任。
五、本协议由甲乙双方代表签署后生效，由甲乙双方监督执行。
六、本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该项目结束后止。
七、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方单位：   （盖章）      
法定代表人或其授权代表（签字）：
乙方单位：    （盖章）
法定代表人或其授权代表（签字）：
                          
签约日期：     年    月   日

附件2：安全协议书

	甲方：
	（以下简称甲方）

	乙方：
	（以下简称乙方）


求进行服务根据《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律规定，为进一步加强          （乙方）在         （甲方）的宏观控制和监督管理，防止和杜绝事故发生，维护正常的人员劳务秩序，特签订本协议书:

一、乙方职责：

1、乙方项目负责人是安全生产的第一责任人，需将安全管理纳入日常服务管理体系，定期召开安全工作会议。

2、严格遵守《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例中的有关安全要求；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防治安案件和安全事故的发生。坚持“安全第一，预防为主”的原则。

3、健全安全保卫组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，时刻掌握安全生产和治安动态，并与甲方保持联系，及时有效地反映和处置各种安全事件和案件。

4、必须认真对劳务人员进行劳务安全专项教育，增强劳务人员的法制观念，提高安全生产意识和自我保护能力，规范全体劳务人员的行为，杜绝各类违章现象。

5、应对劳务区域、作业环境、操作设备、工器具等认真开展日常和定期、不定期的安全工作检查，及时发现隐患。落实整改措施，不断提高安全防范能力。

6、确保必要的安全投入，包括保证各种劳务设备完好，各项防护装置齐备，个人劳动保护用品齐全等。采取必要的防护措施，消除事故隐患。

7、特种作业操作人员必须持有有关部门颁发的操作合格证书并持证上岗，车辆须备交通部门审发的行驶证件。

8、自觉接受政府机关、甲方等有关安全人员依法实施的监督检查、指导和管理。

9、乙方应文明劳务，不得出现扰民和有损附近居民利益的行为，对所承担劳务区域的文明劳务负责，做到工完料尽地清。

10、不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设备事件；不发生火灾、爆炸、交通等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。由此发生的责任和因此发生的费用由乙方承担。

11、确保劳务质量、安全生产、文明劳务，杜绝重大质量和人员伤亡事故的发生。乙方劳务人员在服务过程中（包括往返途中）发生的人身伤亡、财产损失或第三方损害，由乙方承担全部责任及费用（含医疗费、赔偿款等）；发生安全事件（如跌倒、触电）时，乙方须立即采取救治措施，2小时内书面报告甲方，并配合调查处理。

二、甲方职责

1、劳务期间，甲方有权对乙方安全生产工作进行检查、督促和指导。

2、当乙方出现安全生产失控情况时，甲方有权做出停工整顿、整改的决定。

3、本协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方相关规定执行。

四、其它

1、如遇有特殊要求，甲乙双方另行订立安全协议。

2、本协议书一式肆份，甲、乙双方各持二份。

3、本协议书解释权归由甲方。

4、本协议有效期为2025年   月  日至2026年 月  日。
此页无正文
甲方：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）:

签订日期：    年    月    日

乙方：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）:

签订日期：    年    月    日

第四章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、资格审查资料

六、报价表

七、技术条款偏离表

一、封面

询比响应文件
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。

	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的询比响应活动。代理人在响应、开标、询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函

致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　询比通知书，经踏勘项目现场和研究上述询比通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述询比文件、技术标准及要求、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核询比通知书询比通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照询比通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至276623611@qq.com邮箱，压缩包密码为            。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、资格审查资料
（1）企业营业执照及工程测量乙级及以上测绘资质证书:真实有效  
（2）企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）近一年财务“三表”即资产负债表、利润表、现金流量表，或提供银行出具的资信证明（提供银行在递交响应文件截止时间前三个月内开具的资信证明原件或复印件，如资信证明中注明复印件或扫描无效的，须提供原件）；
（4）承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
（5）项目成员表
	姓名
	职称
	项目分工
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


均应提供在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料

其中项目负责人和技术负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话、两个角色对应成员均需提供近一年作为项目负责人或技术负责人的业绩证明（业绩证明必须要体现出对应角色的成员名字的相关成果材料并由公司盖章，同时附项目合同）。
（9）响应单位需提供近3年任一综合测绘方面的项目业绩(需提供中标通知书或合同等相关证明材料）。
六 、报价表

我方的最终报价为        
	分项名称
	分项特性
	分项含税报价(元) 
	税率

	外业测绘
	如：多少人天
	
	%

	仪器设备折旧损耗
	如：多少数量的哪些设备
	
	

	内业整理
	如：多少人天
	
	

	数据校验
	如：多少人天
	
	

	……
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、测绘成果通过相关主管部门验收后，甲方向乙方一次性支付全部价款；

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
七、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据采购文件相关技术标准及要求填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

响应单位单位               （公章）
 法定代表人或委托代理人       （签字） 

年     月     日
第五章  图纸
通过网盘分享的文件：

链接: https://pan.baidu.com/s/1142ti42X0ByzO6Kt-Pn92A 

提取码: 1212 

